Daugavpilī

18.07.2011.g.                                    65md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/65P

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 99, Daugavpilī                                             fasādes koka ieliktņu  krāsošanu  un balkonu apšuvumu nomaiņu

2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:

veikt dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 99, Daugavpilī  fasādes koka ieliktņu  krāsošanu  un

balkonu apšuvumu nomaiņu  saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 4 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  25.jūlija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. augusts - septembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka

654 07267

Pielikums Nr.1

# Darba uzdevums

dzīvojamās mājas fasādes koka ieliktņu krāsošana un balkonu apšuvumu nomaiņa

Objekta adrese: Strādnieku iela 99

Veicamie darbi:

Fasādes koka ieliktņu un logu bloku krāsošana dzīvojamās mājas Strādnieku iela 99 tiks izpildīts no1. līdz 4. kāpņu telpas logiem, balkonu nožogojuma apšuvums tiks izpildīts visa ēkas balkoniem.

- Veikt  veco krāsas noņemšanu, attīrīšanu vietās kur tas nepieciešams.

- Veikt špaktelēšanas remonta darbi, gruntēšanu un sagatavošanu krāsošanai.

- Nokrāsot ēkas koka logu ieliktņu ar fasādes krāsu, ar (balta krāsas) tonim.

- Nokrāsot loga blokus, ar loga krāsu  no ārpusēs un iekšpusēs (balta krāsas).

- Nomainīt balkona  nožogojuma apšuvumu no ārpusēs, ar nobeiguma profilu un stiprināšanas detaļu pielietošanu ar „RUUKKI” PP-45 skārda profilēto loksnēm (RAL 8004 vai RR750 – „ķieģeļu sarkans”) piestiprināt loksnes vertikāli.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasādes koka ieliktņu virsmu sagatavošana (veco krāsas attīrīšana, noņemšana, virsmu gruntēšana, špaktelēšana) | m2 | 31.00 |
| 2. | Koka logu bloku sagatavošana krāsošanai (veco krāsas noņemšana, slīpēšana, špaktelēšana) | m2 | 134.50 |
| 3. | Fasādes koka ieliktņu virsmu krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 31.00 |
| 4. | Logu bloku krāsošana ar logu krāsu | m2 | 134.50 |
| 5. | Lodžiju nožogojumu apšuvumu nomaiņa pret „RUUKKI” PP-45 (RAL 8004), skārda profilēto loksnēm ar nobeiguma profilu un stiprināšanas detaļu pielietošanu | m2 | 247.70 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Fasādes  koka ieliktņu krāsošana un balkona skārda apšuvuma loksnes nomaiņa ir jānotiek saskaņā ar „fasādes krāsu pases” piedāvājumiem (skat. Pielikumā). Virsmas gruntēšanai un špaktelēšanai pielietot fasādes materiāli ārdarbiem. Virsmas krāsošanai pielietot atmosfēras izturīgo akrilātu ūdens dispersijas fasādes krāsu, divos slāņos. „RUUKKI” skārda loksnēm jābūt PURAL pārklājums.

- Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

- Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Darbu izpildes termiņš– 2011.gada augusts- septembris.

- Darba garantija- 2 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietas. Jānodrošina darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumiem”.

SIA «DDzKSU» RTD vadītāja                                                    V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris				V.Kodačs

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv